## Toelichting proces voorkeursbeslissing windenergie Lansingerland en Herziening Omgevingsbeleid 2025 provincie Zuid-Holland

Datum: 20 oktober 2025

Deze notitie geeft toelichting op de relatie tussen het proces van de voorkeursbeslissing windenergie Lansingerland en de Herziening Omgevingsbeleid 2025. De trajecten lopen deels parallel, maar hebben elk hun eigen formele besluitvorming. In de ontwerp-Herziening Omgevingsbeleid 2025 worden tijdelijk de locaties Kruisweg-Oostzijde en Noordpolder toegevoegd, naast Bleizo-West dat al was opgenomen. Na vaststelling van de voorkeursbeslissing in maart 2026 worden de gebieden die niet langer in aanmerking komen voor windenergie geschrapt uit het Omgevingsbeleid dat medio 2026 aan PS ter vaststelling wordt voorgelegd.

### Achtergrond

In de Omgevingsverordening Zuid-Holland zijn alle gebieden aangewezen waar grote windturbines mogen worden geplaatst. Op dit moment is in de gemeente Lansingerland alleen de locatie Bleizo-West opgenomen als gebied voor windenergie (kaart 24 van de Omgevingsverordening).

Om windturbines te mogen plaatsen in de gebieden Noordpolder en Kruisweg-Oostzijde, moeten deze locaties worden toegevoegd aan kaart 24. Dat vereist een aanpassing van de Omgevingsverordening door de provincie.

Oud-gedeputeerde Potjer en gedeputeerde Koning hebben in april 2025 uitgesproken dat alle beleidswijzigingen die volgen uit de bestuursovereenkomst met de gemeente Lansingerland over wonen, werken en wind, onderdeel zijn van deze herziening. Dit betekent dat ook de aanpassingen voor windenergie binnen Lansingerland worden verwerkt in de Herziening 2025.

De procedure voor de Herziening 2025 verloopt volgens de volgende planning:

- Oktober 2025 – Vaststelling ontwerp-Herziening door Gedeputeerde Staten (GS)

- 4 november t/m 15 december 2025 – Zienswijzeperiode

- Maart 2026 – Vaststelling Herziening door GS

- Medio 2026 – Vaststelling Herziening door Provinciale Staten (PS)

Provinciale Staten besluiten medio 2026 definitief over het opnemen van de gebieden Noordpolder en Kruisweg-Oostzijde voor windturbines in Lansingerland.

Relatie met de voorkeursbeslissing windenergie Lansingerland

De procedure voor de voorkeursbeslissing loopt grotendeels parallel aan de Herziening 2025. Tijdens de periode van terinzagelegging van de ontwerp-Herziening (november–december 2025) ligt ook de ontwerp-voorkeursbeslissing windenergie Lansingerland ter inzage (november 2025 – januari 2026).

De definitieve voorkeursbeslissing wordt naar verwachting vastgesteld door GS in maart 2026. Deze beslissing vormt een belangrijke inhoudelijke input voor de Herziening Omgevingsbeleid 2025.

Op basis van de definitieve voorkeursbeslissing windenergie Lansingerland worden in de Herziening Omgevingsbeleid 2025:

- de locaties die geschikt of gewenst zijn voor windenergie opgenomen op kaart 24;

- de locaties die afvallen, verwijderd.

Wanneer PS medio 2026 de Herziening Omgevingsbeleid 2025 vaststelt, gebeurt dat dus op basis van de voorkeurslocaties zoals opgenomen in de voorkeursbeslissing Lansingerland.

### Informatie en documenten

- Informatie over Herziening Omgevingsbeleid 2025:
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/omgevingsbeleid/lopende-herzieningen-omgevingsbeleid/#PagCls_524042

- Huidige Omgevingsverordening Zuid-Holland (met Bleizo-West op kaart 24 Energie):
https://omgevingsdocumenten.zuid-holland.nl/omgevingsverordening